|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyecto** |  | **Página Web Informativa SIGAMEX** |
| **Cliente** |  | **Situaciones Ganadoras de México S. A de C. V** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Entregable** | **Días** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
|  | **Análisis** |  |  |  |
| 1 | Primera reunión con el cliente | 1 | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
| 2 | Cronograma | 2 | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
| 3 | Análisis de páginas web semejantes | 2 | 30/05/2022 | 01/06/2022 |
| 4 | Análisis de manual de identidad del cliente | 2 | 01/06/2022 | 03/06/2022 |
| 5 | Segunda reunión con el cliente | 1 | 01/05/2022 | 01/05/2022 |
|  | **Diseño** |  |  |  |
| 6 | Prototipo de interfaces | 5 | 01/05/2022 | 08/06/2022 |
| 7 | Tercera reunión con el cliente | 1 | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
| 8 | Modificaciones de los prototipos | 9 | 09/06/2022 | 21/06/2022 |
| 9 | Corrección de estilos y búsqueda de imágenes | 4 | 22/06/2022 | 27/06/2022 |
| 10 | Cuarta reunión con el cliente | 1 | 28/06/2022 |  |
|  | **Programación** |  |  |  |
| 11 | Gestión de código para vistas | 2 | 28/06/2022 |  |
| 12 | Gestión de navegación | 1 | 01/07/2022 |  |
| 13 | Gestión de módulos | 2 | 04/07/2022 |  |
| 14 | Montaje de página web en servidor | 2 | 06/07/2022 |  |
| 15 | Sexta reunión con el cliente | 4 | 07/07/2022 |  |
|  | **Pruebas** |  |  |  |
| 16 | Pruebas unitarias de la navegación | 1 | 08/07/2022 |  |
| 17 | Pruebas unitarias de módulos | 1 | 08/07/2022 |  |
| 18 | Pruebas unitarias del servidor | 1 | 08/07/2022 |  |
| 19 | Pruebas de integración (todos los módulos) | 1 | 08/07/2022 |  |
|  | **Liberación** |  |  |  |
| 20 | Presentación de la aplicación al cliente | 1 | 11/07/2022 |  |