|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyecto** |  | **Sistema Simulador de Presupuesto para Nóminas** |
| **Cliente** |  | **Situaciones Ganadoras de México S. A de C. V** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Entregable** | **Días** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
|  | **Análisis** |  |  |  |
| 1 | Primera reunión con el cliente | 1 | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
| 2 | Cronograma | 2 | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
| 3 | Análisis de simuladores obsoletos | 3 | 16/05/2022 | 19/05/2022 |
| 4 | Investigación necesaria para implementación | 5 | 16/05/2022 | 23/05/2022 |
| 5 | Segunda reunión con el cliente | 1 | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
|  | **Diseño** |  |  |  |
| 6 | Prototipo de interfaces para el simulador | 9 | 23/05/2022 | 05/06/2022 |
| 7 | Tercera reunión con el cliente | 1 | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
| 8 | Modificaciones de los prototipos | 8 | 06/06/2022 | 16/06/2022 |
| 9 | Cuarta reunión con el cliente | 1 | 16/06/2022 | 16/06/2022 |
|  | **Programación** |  |  |  |
| 10 | Quinta reunión con el cliente | 1 | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
| 11 | Gestión de empresas | 1 | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
| 12 | Gestión de fórmulas | 3 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
| 13 | Gestión de tablas | 1 | 24/06/2022 | 24/06/2022 |
| 14 | Gestión de macros | 4 | 24/06/2022 |  |
| 15 | Sexta reunión con el cliente | 1 | 28/06/2022 |  |
| 16 | Implementación de funcionalidades | 2 |  |  |
| 17 | Implementación de macros | 2 |  |  |
| 18 | Implementación de fórmulas | 2 |  |  |
| 19 | Séptima reunión con cliente | 1 | 11/07/2022 |  |
|  | **Pruebas** |  |  |  |
| 20 | Pruebas unitarias de la gestión de empresas | 1 |  |  |
| 21 | Pruebas unitarias de fórmulas | 1 |  |  |
| 22 | Pruebas unitarias de macros | 1 |  |  |
| 28 | Pruebas de integración (todos los módulos) | 1 |  |  |
|  | **Liberación** |  |  |  |
| 30 | Presentación de la aplicación al cliente | 1 | 30/07/2022 |  |
| 31 | Documento de cierre | 1 | 30/07/2022 |  |